Plan de travail de l'équipe

AI-Based Dynamic Resource Allocation for B5G Network Slicing

INPT Rabat, Smart-ICT · Répartition en trois volets menés en parallèle · version du 28/10/2026

1. Objet du document	1

2. Ce qui est déjà fait (prérequis communs)	1

3. Démarrage (à faire une fois, ~20 minutes)	2

4. Règles communes	3

4.1 Travailler sans se marcher dessus	3

4.2 Rigueur expérimentale (non négociable)	3

4.3 Contrats de fichiers	3

4.4 Qui possède quels fichiers	3

4.5 Ce que chacun doit fournir pour sa propre soutenance	4

5. Répartition en un coup d'œil	4

6. Volet A — GNN et modèles neuronaux (Souhail, GPU)	4

7. Volet B — Réseau, baselines analytiques et événements	6

8. Volet C — Données, formulation et ML classique	7

9. Déroulement et points de synchronisation	7

10. Liste de contrôle avant de dire « fini »	8

Annexe — Hypothèses à tester (rédigées en L2, tranchées en L6)	8

# 1. Objet du document

Ce document dit qui fait quoi, dans quels fichiers, avec quelles entrées et sorties, et à quoi on reconnaît qu'une tâche est finie. Les trois volets avancent en même temps : tout ce qui devait exister avant (données, découpage, métriques, formats de fichiers) est déjà fait et publié. Chacun peut donc commencer dès aujourd'hui sans attendre les autres.

Rappel du projet : à partir du jeu de données de Farreras et al. (2024), on apprend un modèle « what-if » qui prédit le délai de chaque flux d'une configuration réseau (topologie, routage, slices admises, réservations WFQ). Un orchestrateur pourrait l'utiliser pour l'admission de slices : la simulation prend en moyenne 10,8 h par scénario, le modèle répond en millisecondes. On compare une baseline naïve, des modèles analytiques de files d'attente, des modèles « plats » (Ridge, LightGBM, MLP) et un GNN.

Le professeur demandera « pourquoi ? » à chaque étape, à chacun d'entre nous. Une justification doit s'appuyer sur un chiffre de results/, une figure ou un principe réseau, jamais sur « c'est l'usage ». Chacun rédige l'explication de son propre volet dans docs/explications/ et doit pouvoir la défendre seul.

# 2. Ce qui est déjà fait (prérequis communs)

| Élément | Où | Contenu / chiffres clés |
| --- | --- | --- |
| Parsing des 79 archives | src/parsing.py, validé par tests/test_parsing.py | 7 127 scénarios valides, 162 topologies, 1 576 669 flux, 7,4 M sauts flux→lien. Identique à l'API officielle. |
| Features calculées depuis les entrées | src/features.py | ρ par lien et par file WFQ, part WFQ garantie, délais M/M/1 et M/M/1/K sommés sur le chemin. Liste : ALL_FEATURES, groupes : FEATURE_GROUPS. |
| Exploration (L1) | notebooks/L1_exploration.ipynb, docs/explications/01_exploration.md | Délai sur 8 ordres de grandeur → cible log10(délai). Coude à ρ ≈ 1. 2,9 % de flux « affamés » (> 1 s). |
| Découpage gelé | src/splits.py, results/splits.csv | train 4 233 / val 907 / test 907 scénarios ; test_unseen_topo = 24 topologies jamais vues (1 080 scénarios). |
| Métriques communes | src/metrics.py | MAE, MSE, RMSE sur log10(délai), MdAPE en %, par type de slice. |
| Formats de fichiers | src/contracts.py | Prédictions et masque d'événements (section 4). |
| Évaluation unique | src/evaluate.py | Lit toutes les prédictions → results/metrics_all.csv. |
| Baseline naïve | src/baselines_naive.py | Médiane train par slice. MAE_log = 0,82 sur test : le plancher à battre. |
| Données partagées | release GitHub data-v1 | 8 tables parquet (270 Mo) + SHA-256, via src/data_sync.py. |
| GPU | machine de Souhail | RTX 5070 Laptop 8 Go, torch 2.14.1+cu130 vérifié. |

Le journal des décisions (JOURNAL.md, entrées D0.1 à D2.4) explique chacun de ces choix. À lire avant de commencer.

# 3. Démarrage (à faire une fois, ~20 minutes)

Prérequis : Python 3.13, Git, GitHub CLI (gh), et une invitation au dépôt privé (Souhail l'envoie à partir de vos identifiants GitHub).

- Cloner le dépôt et créer l'environnement :

git clone https://github.com/SouhailBourhim/b5g-network-slicing-gnn.git

cd b5g-network-slicing-gnn

python -m venv .venv

.\.venv\Scripts\Activate.ps1

- Installer torch d'abord (version CPU suffit pour les volets B et C), puis le reste :

pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu

pip install -r requirements.txt

- Récupérer les données, identiques au bit près pour tout le monde :

gh auth login

python -m src.data_sync fetch      # télécharge et vérifie les SHA-256

- Vérifier que tout marche :

python -m pytest -q tests/test_splits.py tests/test_metrics.py

python -m src.evaluate             # doit afficher la baseline naïve

Le test du parseur (tests/test_parsing.py) a besoin des données brutes Zenodo (271 Mo). Il n'est utile que si vous touchez au parsing ; sinon ignorez-le.

# 4. Règles communes

## 4.1 Travailler sans se marcher dessus

- Une branche par volet : gnn (A), reseau-evenements (B), ml-classique (C). On fusionne dans main par pull request, relue par une autre personne de l'équipe.

- Chacun ne modifie que ses fichiers (tableau 4.4). Un changement dans un fichier commun (src/features.py, src/contracts.py, src/metrics.py, src/splits.py) se discute d'abord avec les deux autres.

- Ne jamais modifier data/processed/ à la main. Si une table doit changer, Souhail publie data-v2 et prévient tout le monde.

- Graines fixes partout (SEED = 42 dans src/config.py, et --seed k pour les répétitions).

## 4.2 Rigueur expérimentale (non négociable)

- Utiliser uniquement load_splits(). Jamais de découpage maison, jamais de split aléatoire par flux (sauf l'expérience de fuite du volet C).

- Tout ce qui est appris (scaler, encodeur, seuil, hyperparamètre, τ) est ajusté sur train, choisi sur val. Le test n'est regardé qu'une fois, à la fin, avec la configuration finale.

- Aucune feature ne doit venir d'une sortie de simulation : meas_*, p10…p90, ln_delay, jitter, pkts_drop, global_*. Voir results/variables.csv, colonne « rôle potentiel ».

- Les flux sans délai défini (has_delay == False, 9 flux) sont exclus de la régression du délai.

- Tout chiffre cité dans un rapport ou une explication sort d'un fichier de results/. Pas d'arrondi favorable, pas de résultat choisi parmi plusieurs essais sans le dire.

## 4.3 Contrats de fichiers

| Fichier | Qui écrit | Format | Qui lit |
| --- | --- | --- | --- |
| results/preds/<modele>__seed<k>.parquet | chaque responsable de modèle, via save_predictions() | scenario_id, flow_id, pred_log10_delay ; val + test + test_unseen_topo | src/evaluate.py (tout le monde) |
| data/processed/events.parquet | volet B, via save_events() | scenario_id, flow_id, is_event, event_type (none / congestion / starvation / both), une colonne booléenne par seuil de sensibilité | src/evaluate.py, analyses des volets A et C |
| results/metrics_all.csv | python -m src.evaluate | une ligne par (modèle, graine, split, sous-ensemble, slice) | tableaux et figures de L6 |

Noms de modèles imposés (pour que le tableau final soit lisible) : naive_median_slice (fait), analytic_mm1, analytic_mm1k_link, analytic_mm1k_wfq, ridge, lgbm, mlp_flat, gnn_sage, gnn_gatv2, gnn_k0, et pour les ablations <modele>_no_<groupe> (ex. lgbm_no_wfq).

## 4.4 Qui possède quels fichiers

| Volet | Fichiers dont il est responsable |
| --- | --- |
| A — GNN (Souhail) | src/graphs.py, src/models/, src/train_gnn.py, src/train_mlp.py, notebooks/L5_gnn.py, docs/explications/05_gnn.md, data/processed/graphs/, checkpoints/ |
| B — Réseau et événements | src/baselines_analytic.py, src/events.py, notebooks/L4_evenements.py, docs/explications/04_evenements.md, figures L4_*, data/processed/events.parquet |
| C — Données et ML classique | src/leakage.py, src/baselines_ml.py, src/bootstrap.py, notebooks/L2_problematique.py, notebooks/L3_baselines.py, docs/explications/02_problematique.md, 03_baselines.md |
| Commun (L6) | notebooks/L6_comparaison.py, reports/rapport_final.md, docs/explications/06_analyse.md, 00_soutenance.md : une section par volet |

## 4.5 Ce que chacun doit fournir pour sa propre soutenance

- Un fichier d'explication en français simple : ce qu'on a fait (3 à 5 phrases), pourquoi (alternatives rejetées), ce que montrent les résultats (avec figure ou tableau), au moins 3 questions probables du jury avec réponses, et 2 à 3 fonctions expliquées ligne par ligne.

- Ses décisions dans JOURNAL.md (date, décision, raison chiffrée, alternative rejetée), avec ses initiales.

# 5. Répartition en un coup d'œil

|  | A — Souhail | B — Réseau et événements | C — Données et ML classique |
| --- | --- | --- | --- |
| Profil visé | Deep learning, GPU | Télécom : files d'attente, WFQ, congestion | Data science : modélisation tabulaire, statistiques |
| Livrables du guide | L5 (graphe + GNN), MLP, ablation K=0 | L4 (événements), baselines analytiques, analyse d'erreur vs ρ | L2 (formulation, fuite), L3 (Ridge, LightGBM, SHAP), intervalles de confiance |
| Machine | GPU obligatoire | CPU | CPU |
| Dépend de | rien pour démarrer ; events.parquet pour l'analyse finale | rien | rien pour démarrer ; events.parquet pour l'analyse finale |
| Bloque | rien | events.parquet (A et C en ont besoin en fin de phase 2) | rien |
| Pourquoi ce profil | Seul volet qui a besoin du GPU ; c'est le modèle principal | Le choix de τ et des baselines repose sur 1/(1−ρ), M/M/1/K et WFQ : à défendre par quelqu'un qui maîtrise la théorie des files | Fuite, découpage, SHAP et bootstrap sont des questions de rigueur statistique |

# 6. Volet A — GNN et modèles neuronaux (Souhail, GPU)

Objectif : construire la représentation en graphe de chaque scénario et entraîner le GNN hétérogène qui prédit log10(délai) par flux, puis montrer honnêtement s'il apporte un gain sur les modèles plats.

### A1 — Construire et mettre en cache les graphes

Quoi :

- Un HeteroData PyTorch Geometric par scénario. Nœuds flux : one-hot du type de slice, delta, prov_ratio, rate_bps, mean_pkt_size, path_len. Nœuds lien : capacity_bps, rho_link, n_flows_link, levels_qos, taille de file, type de nœud source/destination.

- Arêtes flux→lien (« traverse ») et lien→flux, avec comme attributs d'arête : rang du saut, wfq_share, rho_queue, is_default_queue. La part WFQ appartient à la paire (flux, lien), pas à l'un ou l'autre : c'est pour ça qu'elle va sur l'arête.

- Normalisation (log puis standardisation) ajustée sur train uniquement, sauvegardée avec le cache.

- Cache : data/processed/graphs/ (un fichier par split).

Entrées : flows, hop_features, link_features, splits (release data-v1).

Fini quand : un test vérifie, pour quelques scénarios, que le nombre de nœuds et d'arêtes égale le nombre de flux, de liens utilisés et de sauts des tables ; une figure L5_01_exemple_graphe.png montre un petit scénario dessiné.

### A2 — Le modèle GNN

Quoi :

- HeteroConv alternant flux→lien puis lien→flux pendant K itérations, puis un MLP de lecture sur les nœuds flux.

- Deux variantes : GATv2Conv (accepte les attributs d'arête via edge_dim, poids d'attention inspectables) et SAGEConv (inductif, peu coûteux ; les attributs d'arête sont concaténés au message).

- Écrire les équations de mise à jour dans 05_gnn.md, et deux phrases sur le rejet de GCN (normalisation symétrique, graphe homogène, ignore la sémantique des arêtes).

Fini quand : le passage avant tourne sur un lot de 4 graphes sur GPU et la forme de la sortie = nombre de flux.

### A3 — Script d'entraînement (CLI)

Quoi : python -m src.train_gnn --model gnn_gatv2 --seed 0 --epochs 200 --batch-size 32 avec : choix automatique de cuda, perte MSE sur log10(délai), arrêt précoce sur la MAE_log de val, sauvegarde des checkpoints (checkpoints/), courbes train/val dans results/, journal dans logs/, prédictions via save_predictions() sur val, test et test_unseen_topo.

Fini quand : --max-scenarios 50 --epochs 2 tourne de bout en bout en moins de 2 minutes et python -m src.evaluate voit le modèle.

### A4 — MLP sur les features plates (contrôle « mêmes entrées, sans graphe »)

Quoi : src/train_mlp.py sur ALL_FEATURES (scaler ajusté sur train), même boucle d'entraînement → modèle mlp_flat. C'est la comparaison directe qui isole l'apport du passage de messages.

### A5 — Recherche d'hyperparamètres réduite et honnête

Quoi : grille de 12 à 24 configurations au plus : dimension cachée {64, 128}, K {2, 3, 4}, taux d'apprentissage {1e-3, 3e-4}, dropout {0, 0,1}, weight decay {0, 1e-5}. Sélection sur val uniquement. Tableau de toutes les configurations testées dans results/ (pas seulement la meilleure).

### A6 — Répétitions et ablations

Quoi :

- Meilleure configuration × 5 graines pour gnn_gatv2, gnn_sage, mlp_flat.

- gnn_k0 : même réseau avec K = 0 (aucun passage de messages) → mesure directe de l'apport du graphe.

- Ablations par groupe de features (slice, capacité, utilisation, WFQ) avec les mêmes noms de groupes que le volet C (FEATURE_GROUPS).

### A7 — Optionnel si le temps le permet

Quoi :

- Variante type RouteNet avec un GRU le long de chaque chemin (l'ordre des sauts compte pour les files).

- Inspection des poids d'attention GATv2 : la file d'un flux affamé reçoit-elle un poids particulier ?

Livrables A : notebooks/L5_gnn.py (+ .ipynb exécuté), docs/explications/05_gnn.md, le script « tableau blanc » du graphe et du GNN dans 00_soutenance.md, prédictions de tous les modèles neuronaux.

# 7. Volet B — Réseau, baselines analytiques et événements

Objectif : fournir la référence physique (théorie des files) et définir rigoureusement les « événements » (congestion, famine), que tout le monde utilise pour évaluer les modèles.

### B1 — Baselines analytiques

Quoi :

- Trois modèles sans apprentissage, dont les estimations sont déjà calculées dans flow_features : analytic_mm1 (= log10 de mm1_sum, ρ écrêté à 0,99), analytic_mm1k_link (mm1k_link_sum, buffer fini K = 33), analytic_mm1k_wfq (mm1k_queue_sum, vue débit garanti WFQ).

- Expliquer ce qui se passe près de la saturation : M/M/1 diverge en 1/(1−ρ), d'où l'écrêtage ; M/M/1/K reste fini car le buffer borne l'attente et transforme l'excès en pertes (cohérent avec la figure L1_05).

- Variante « calibrée » si utile : régression linéaire de log10(délai) sur log10(estimation), ajustée sur train (à nommer analytic_mm1k_link_cal).

Fini quand : les prédictions sont écrites avec save_predictions() et apparaissent dans results/metrics_all.csv.

### B2 — Définir les événements (L4)

Quoi :

- Le jeu n'a pas d'axe temporel : un « événement » est un état du réseau, pas un instant. À expliquer clairement dans le rapport.

- Congestion : ρ max sur le chemin ≥ τ (ρ calculé depuis les entrées, jamais depuis le délai).

- Choix de τ sur train : courbe délai médian vs ρ max (figure L1_05), repérer le coude (entre 0,95 et 1,05 sur L1), recouper avec le 90ᵉ à 95ᵉ centile de ρ.

- Famine : au moins un saut avec part WFQ < 1e-3 sur un lien à ρ ≥ 1 (journal D1.8 : couvre 45 744 des 46 194 flux > 1 s, mais aussi 77 158 flux rapides, d'où l'intérêt d'un modèle).

- event_type ∈ {none, congestion, starvation, both}, plus des colonnes de sensibilité pour 3 valeurs de τ (par exemple 0,9, 1,0, 1,1).

Fini quand : events.parquet est écrit avec save_events(), avec un tableau de couverture (nombre et % de flux et de scénarios en événement, par type de slice et par split), puis poussé et annoncé aux autres.

events.parquet est le seul fichier qui bloque les autres (pour l'analyse « événements vs non-événements »). C'est la priorité du volet B : à livrer avant la fin de la phase 1.

### B3 — Vérification visuelle

Quoi : dessiner 3 ou 4 scénarios (petites topologies) avec les liens colorés par ρ et les flux en événement en surbrillance (networkx + matplotlib, palette de src/plotting.py). Montrer un cas de famine et un cas de congestion simple.

### B4 — Bonus : décalage de distribution

Quoi : définir un découpage « faible charge → forte charge » (train sur les scénarios du tercile bas de ρ max, test sur le tercile haut), à partir des scénarios de train/val/test uniquement. Écrire le fichier de découpage dans results/; chaque responsable de modèle lance son modèle dessus si le temps le permet.

### B5 — Analyse d'erreur (contribution à L6)

Quoi : à partir de results/preds/, courbes d'erreur |prédiction − vérité| en fonction de ρ max, de la longueur du chemin, de la taille de la topologie et de la part WFQ minimale, une courbe par modèle. Répondre : où les modèles échouent-ils ?

Livrables B : notebooks/L4_evenements.py, docs/explications/04_evenements.md, events.parquet, figures L4_*, section « limites » du rapport (données simulées, réseau de transport sans RAN, instantanés statiques, hypothèses M/M/1).

# 8. Volet C — Données, formulation et ML classique

Objectif : prouver que le protocole est sain (fuite), construire les baselines tabulaires, expliquer quelles variables comptent, et assembler le tableau final avec des intervalles de confiance.

### C1 — Formulation et preuve de la fuite (L2)

Quoi :

- Rédiger la formulation : tâche (régression de log10(délai) par flux), pourquoi c'est un problème de gestion de slices (modèle « what-if » pour l'admission et le dimensionnement), hypothèses H1 à H4 (voir annexe).

- Expérience : sur 1 500 scénarios tirés du pool hors topologies retenues, réserver 20 % de scénarios « vraiment nouveaux » (E). Modèle A entraîné sur un split aléatoire par flux, modèle B sur un split par scénario ; comparer l'erreur estimée par chaque split et l'erreur réelle sur E. Même LightGBM (paramètres fixes), ALL_FEATURES, 3 graines.

- Rapporter l'écart tel qu'il est mesuré, même s'il est petit.

Fini quand : results/leakage_experiment.csv, figure L2_01_fuite.png, notebook L2 et 02_problematique.md faits.

### C2 — Baselines tabulaires (L3)

Quoi :

- ridge : features standardisées (scaler ajusté sur train, avec fit_scaler_on_train()), régularisation choisie sur val.

- lgbm : LightGBM sur ALL_FEATURES, arrêt précoce sur val, 5 graines.

- Courbes d'apprentissage train vs val pour montrer le contrôle du surapprentissage.

Fini quand : prédictions écrites avec save_predictions() ; métriques par type de slice dans results/metrics_all.csv.

### C3 — Importance des variables et ablations

Quoi :

- Importance par gain et SHAP (sur un échantillon de val, par exemple 20 000 flux).

- Ablation par groupe de FEATURE_GROUPS : retirer un groupe, réentraîner, mesurer la perte → lgbm_no_<groupe>.

- Question à éclairer : les features d'utilisation et de WFQ captent-elles déjà l'essentiel de la structure du graphe ?

### C4 — Incertitude et tableau final (L6)

Quoi :

- Intervalles de confiance par bootstrap sur les scénarios (pas sur les flux, qui sont corrélés), pour la MAE_log de chaque modèle et pour la différence GNN − LightGBM.

- Tableau final : modèle × {test global, événements, hors événements, topologies inédites} × type de slice, MAE et MSE, moyenne ± écart-type sur les graines.

- Attention (journal D2.1) : les topologies retenues sont moins chargées (ρ max médian 1,35 contre 1,63). Comparer aussi à charge égale pour ne pas confondre « topologie nouvelle » et « charge différente ».

Livrables C : notebooks/L2_problematique.py, notebooks/L3_baselines.py, docs/explications/02_problematique.md et 03_baselines.md, src/bootstrap.py, tableau final de L6.

# 9. Déroulement et points de synchronisation

Durées indicatives à adapter à l'échéance de la soutenance. Les trois volets avancent en parallèle dans chaque phase.

| Phase | A — Souhail | B — Réseau | C — Données / ML | Point de synchro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (semaine 1) | A1 graphes + A2 modèle + A3 CLI testée sur petit sous-ensemble | B1 baselines analytiques + B2 événements | C1 fuite + formulation, début C2 | M1 : events.parquet livré par B ; τ gelé |
| Phase 2 (semaine 2) | A4 MLP, A5 recherche d'hyperparamètres, A6 graines + ablations | B3 visualisations, B4 décalage de distribution | C2 terminé, C3 SHAP + ablations | M2 : toutes les prédictions finales dans results/preds/ ; test regardé une seule fois |
| Phase 3 (semaine 3) | Section GNN du rapport, script tableau blanc | B5 analyse d'erreur, section limites | C4 bootstrap + tableau final | M3 : rapport final relu par les trois ; répétition de soutenance |

- Point d'équipe court deux fois par semaine : ce qui est fini, ce qui bloque, résultats surprenants.

- Tout résultat surprenant (un modèle simple qui bat le GNN, un écart de fuite nul…) se rapporte tel quel et s'explique : c'est une conclusion valable, pas un échec.

# 10. Liste de contrôle avant de dire « fini »

| Vérification | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Mon code tourne de bout en bout sur une machine propre (données data-v1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| J'utilise load_splits() et src/metrics.py, rien de maison | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rien n'est ajusté sur val ou test qui aurait dû l'être sur train | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mes prédictions passent save_predictions() et apparaissent dans metrics_all.csv | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mes décisions sont dans JOURNAL.md avec une raison chiffrée | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mon fichier docs/explications/ contient au moins 3 questions du jury et 2 fonctions expliquées | ☐ | ☐ | ☐ |
| Tous les chiffres de mes textes sortent d'un fichier de results/ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ma pull request a été relue par quelqu'un d'autre | ☐ | ☐ | ☐ |

# Annexe — Hypothèses à tester (rédigées en L2, tranchées en L6)

|  | Hypothèse | Comment on la teste |
| --- | --- | --- |
| H1 | Un GNN qui voit les liens et files partagés bat un modèle plat avec les mêmes entrées, surtout à forte charge (ρ ≥ 1). | gnn_* vs lgbm et mlp_flat, globalement et sur le sous-ensemble ρ ≥ 1, avec intervalles de confiance. |
| H2 | Tous les modèles se dégradent sur les événements (congestion, famine), les modèles plats davantage. | Sous-ensembles event / non_event de metrics_all.csv. |
| H3 | Le GNN généralise mieux aux topologies inédites. | Écart d'erreur test → test_unseen_topo par modèle, à charge comparable. |
| H4 | Les flux affamés (part WFQ quasi nulle sur lien saturé) sont là où les modèles plats échouent le plus. | Erreur sur event_type == starvation, analyse B5. |